Пояснительная записка

Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Бенецкого сельского поселения Западнодвинского района Тверской области»

за 2016 год.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Развитие жилищно -коммунального хозяйства Бенецкого сельского поселения Западнодвинского района Тверской области»  была утверждена постановлением Администрации Бенецкого сельского поселения от 10.11.2014 № 61.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- Цель 1 "Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на территории поселения".

Задачи программы:

- "Обеспечение надежности функционирования объектов коммунального хозяйства поселения."

- "Повышение качества питьевой воды в системе централизованного водоснабжения поселения"

- "Повышение благоустройства территории поселения."

- "Улучшение состояния окружающей среды, нормирование экологической культуры населения поселения."

В рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Бенецкого сельского поселения Западнодвинского района Тверской области»   направлено 568,82 тыс. рублей  при назначенных ассигнованиях 794,35 тыс.руб.

Результаты реализации основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 794,35 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 568,82 тыс. рублей или 71,61 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Бенецкого сельского поселения Западнодвинского района Тверской области.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – Подпрограмма 1 "Улучшение условий проживания граждан  Бенецкого сельского поселения  в существующем жилищном фонде."(далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – Подпрограмма 2 "Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства  Бенецкого сельского поселения ". (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 - Подпрограмма 3 " Организация благоустройства территории Бенецкого сельского поселения  Западнодвинского района Тверской области." ( далее – подпрограмма 3)

На реализацию подпрограммы 1 на 2016 год средства не выделялись.

На реализацию подпрограммы 2 в 2016 году предусмотрено 92,46 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 92,46 тыс. рублей или 100 %.

На реализацию подпрограммы 3 в 2016 году предусмотрено 701,89 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 476,35 тыс. рублей или 67,87 %.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено одно  мероприятие:

- Мероприятие 1.004 "Содержание и проведение ремонта сетей водопотребления и водоотведения в поселении."»

На реализацию подпрограммы 3 в 2016 году предусмотрено 701,89 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 476,35 тыс. рублей или 67,87 %.

В рамках подпрограммы 3 в установленный срок выполнено пять основных мероприятий:

| Мероприятия | Назначено | Исполнено | Индекс освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| " Уличное освещение в границах поселения." | 111,6 | 83,26 | 74,61 | Оставлены лимиты на оплату за электроэнергию предусмотренные договором уличного освещения за декабрь месяц. Оплата будет проведена в январе 2017 года. |
| Развитие и содержание сетей уличного освещения в границах поселения | 104,62 | 62,59 | 59,82 | Лимиты были израсходованы в соответствии с заключенными договорами |
| Проведение мероприятий по благоустройству территории поселения". | 379,56 | 282,50 | 74,43 | Лимиты были израсходованы в соответствии с заключенными договорами |
| Проведение мероприятий по восстановлению воинских захоронений | 10,01 | 10,01 | 100 | Лимиты освоены полностью |
| Расходы по разработке и составлению генеральных планов поселения | 96,1 | 38 | 39,54 | Заключены договора, исполнение которых планируется в 2017 году |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Рост цен на рынке продаж привел к уменьшению количества заключенных муниципальных контрактов на предоставление услуг по благоустройству.

А также фактором,  повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2016 году является замедление темпов поступления доходов в бюджет поселения  по отношению к запланированному объему поступления доходов.

Сведения об  использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2016 году по плану составил 794,35  тыс. руб., израсходовано 568,81 тыс. руб. (71,61 %);

На реализацию подпрограммы 1 на 2016 год средства не предусматривались.

На реализацию подпрограммы 2 в 2016 году предусмотрено 92,46 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 92,46 тыс. рублей или 100 %.

На реализацию подпрограммы 3 в 2016 году предусмотрено 701,89 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 476,35 тыс. рублей или 67,87 %.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2016 году было запланировано достижение восьми показателей (индикаторов).

Показатель 1 Доля освещенных улиц, проездов,  дорог поселения равен 65 % .

Показатель 2 Количество установленных новых и содержание существующих фонарей уличного освещения равен 10.

Показатель 3 Удовлетворенность граждан благоустройством территории поселения равен 65 %.

Показатель 4 Доля выполненных мероприятий, направленных на улучшение состояния окружающей среды и повышения уровня экологической культуры  равен 30 %

Показатель 5 Количество куб.м вывезенного и утилизированного мусора равен   40  кб. м.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2016 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Бенецкого сельского поселения Западнодвинского района Тверской области»:

1. Постановлением от 29.04.16  г № 27  ««О внесении изменений в постановление Администрации Бенецкого сельского поселения  Западнодвинского района  от 10.11.2014 г. №61 «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Бенецком сельском поселении Западнодвинского района Тверской области  на 2015-2018 годы (в редакции № 81 от 29.12.2015 г.)»», уточнены бюджетные ассигнования в соответствии с решением Совета  депутатов Бенецкого сельского поселения Западнодвинского района Тверской области № 9 от 29.04.2016г. «О внесении изменений в решение № 25 от 28.12.2015г. «О бюджете Бенецкого сельского поселения Западнодвинского района Тверской области на 2016 год»»

2. Постановлением от 30.05.16  г № 35  ««О внесении изменений в постановление Администрации Бенецкого сельского поселения  Западнодвинского района  от 10.11.2014 г. №61 «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Бенецком сельском поселении Западнодвинского района Тверской области  на 2015-2018 годы (в редакции № 81 от 29.12.2015 г.)»», уточнены бюджетные ассигнования в соответствии с решением Совета  депутатов Бенецкого сельского поселения Западнодвинского района Тверской области № 12 от 30.05.2016г. «О внесении изменений в решение № 25 от 28.12.2015г. «О бюджете Бенецкого сельского поселения Западнодвинского района Тверской области на 2016 год»»

3. Постановлением от 23.06.16  г № 38/1  «О внесении изменений в постановление Администрации Бенецкого сельского поселения  Западнодвинского района  от 10.11.2014 г. №61 «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Бенецком сельском поселении Западнодвинского района Тверской области  на 2015-2018 годы (в редакции № 81 от 29.12.2015 г.)», уточнены бюджетные ассигнования в соответствии с решением Совета  депутатов Бенецкого сельского поселения Западнодвинского района Тверской области № 13 от 23.06.2016г. «О внесении изменений в решение № 25 от 28.12.2015г. «О бюджете Бенецкого сельского поселения Западнодвинского района Тверской области на 2016 год»»

4. Постановлением от 28.07.16  г № 45  ««О внесении изменений в постановление Администрации Бенецкого сельского поселения  Западнодвинского района  от 10.11.2014 г. №61 «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Бенецком сельском поселении Западнодвинского района Тверской области  на 2015-2018 годы (в редакции № 81 от 29.12.2015 г.)»», уточнены бюджетные ассигнования в соответствии с решением Совета  депутатов Бенецкого сельского поселения Западнодвинского района Тверской области № 16 от 28.07.2016г. «О внесении изменений в решение № 25 от 28.12.2015г. «О бюджете Бенецкого сельского поселения Западнодвинского района Тверской области на 2016 год»»

5. Постановлением от 29.08.16  г № 55  ««О внесении изменений в постановление Администрации Бенецкого сельского поселения  Западнодвинского района  от 10.11.2014 г. №61 «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Бенецком сельском поселении Западнодвинского района Тверской области  на 2015-2018 годы (в редакции № 81 от 29.12.2015 г.)»», уточнены бюджетные ассигнования в соответствии с решением Совета  депутатов Бенецкого сельского поселения Западнодвинского района Тверской области № 19 от 29.08.2016г. «О внесении изменений в решение № 25 от 28.12.2015г. «О бюджете Бенецкого сельского поселения Западнодвинского района Тверской области на 2016 год»»

6. Постановлением от 30.09.16  г № 63  ««О внесении изменений в постановление Администрации Бенецкого сельского поселения  Западнодвинского района  от 10.11.2014 г. №61 «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Бенецком сельском поселении Западнодвинского района Тверской области  на 2015-2018 годы (в редакции № 81 от 29.12.2015 г.)»»,  уточнены бюджетные ассигнования в соответствии с решением Совета  депутатов Бенецкого сельского поселения Западнодвинского района Тверской области № 22 от 30.09.2016г. «О внесении изменений в решение № 25 от 28.12.2015г. «О бюджете Бенецкого сельского поселения Западнодвинского района Тверской области на 2016 год»»

7. Постановлением от 24.10.16  г № 67-1  ««О внесении изменений в постановление Администрации Бенецкого сельского поселения  Западнодвинского района  от 10.11.2014 г. №61 «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Бенецком сельском поселении Западнодвинского района Тверской области  на 2015-2018 годы (в редакции № 81 от 29.12.2015 г.)»», уточнены бюджетные ассигнования в соответствии с решением Совета  депутатов Бенецкого сельского поселения Западнодвинского района Тверской области № 23от 24.10.2016г. «О внесении изменений в решение № 25 от 28.12.2015г. «О бюджете Бенецкого сельского поселения Западнодвинского района Тверской области на 2016 год»»

8. Постановлением от 28.11.16  г № 77  «О внесении изменений в постановление Администрации Бенецкого сельского поселения  Западнодвинского района  от 10.11.2014 г. №61 «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Бенецком сельском поселении Западнодвинского района Тверской области  на 2015-2018 годы (в редакции № 81 от 29.12.2015 г.)»», уточнены бюджетные ассигнования в соответствии с решением Совета  депутатов Бенецкого сельского поселения Западнодвинского района Тверской области № 29 от 28.11.2016г. «О внесении изменений в решение № 25 от 28.12.2015г. «О бюджете Бенецкого сельского поселения Западнодвинского района Тверской области на 2016 год»»

9. Постановлением от 22.12.16  г № 85  «О внесении изменений в постановление Администрации Бенецкого сельского поселения  Западнодвинского района  от 10.11.2014 г. №61 «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Бенецком сельском поселении Западнодвинского района Тверской области  на 2015-2018 годы (в редакции № 81 от 29.12.2015 г.)»», уточнены бюджетные ассигнования в соответствии с решением Совета  депутатов Бенецкого сельского поселения Западнодвинского района Тверской области № 34 от 22.12.2016г. «О внесении изменений в решение № 25 от 28.12.2015г. «О бюджете Бенецкого сельского поселения Западнодвинского района Тверской области на 2016 год»».

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2016 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.