РОССИИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕНЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЗАПАДНОДВИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 27 |  | апреля 2018 г. | Д.Бенцы | № 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Бенецкого

сельского поселения  Западнодвинского

района Тверской области «Развитие

жилищно-коммунального хозяйства

Бенецкого сельского поселения

Западнодвинского района Тверской области»

за 2017 год.

В соответствии с Постановлением администрации Бенецкого сельского поселения Западнодвинского района Тверской области от 03.09.2014 г. №51 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Бенецкого сельского поселения Западнодвинского района Тверской области» администрация Бенецкого сельского поселения Западнодвинского района Тверской области» ( в редакции постановления Администрации Бенецкого сельского поселения Западнодвинского района от 31.08.2015 г. №47) Администрация Бенецкого сельского поселения Западнодвинского района Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Бенецкого сельского поселения Западнодвинского района Тверской области «Развитие жилищно -коммунального хозяйства Бенецкого сельского поселения Западнодвинского района Тверской области» за 2017 год согласно приложению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Бенецкого сельского поселения:                                             Смирнова О.В.

Пояснительная записка

Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Бенецкого сельского поселения Западнодвинского района Тверской области»

за 2017 год.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Развитие жилищно -коммунального хозяйства Бенецкого сельского поселения Западнодвинского района Тверской области»  была утверждена постановлением Администрации Бенецкого сельского поселения от 10.11.2014 № 61.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- Цель 1 "Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на территории поселения".

Задачи программы:

- "Обеспечение надежности функционирования объектов коммунального хозяйства поселения."

- "Повышение качества питьевой воды в системе централизованного водоснабжения поселения"

- "Повышение благоустройства территории поселения."

- "Улучшение состояния окружающей среды, нормирование экологической культуры населения поселения."

В рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Бенецкого сельского поселения Западнодвинского района Тверской области»   направлено 1723,9 тыс. рублей  при назначенных ассигнованиях 2115,2 тыс.руб.

Результаты реализации основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 2115,2 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 1723,9 тыс. рублей или 81,5 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Бенецкого сельского поселения Западнодвинского района Тверской области.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – Подпрограмма 1 "Улучшение условий проживания граждан  Бенецкого сельского поселения  в существующем жилищном фонде."(далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – Подпрограмма 2 "Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства  Бенецкого сельского поселения ". (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 - Подпрограмма 3 " Организация благоустройства территории Бенецкого сельского поселения  Западнодвинского района Тверской области." ( далее – подпрограмма 3)

На реализацию подпрограммы 1 на 2017 год средства не выделялись.

На реализацию подпрограммы 2 в 2017 году предусмотрено 1459,1 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 1278,2 тыс. рублей или 87,6 %.

На реализацию подпрограммы 3 в 2017 году предусмотрено 656,1 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 445,7 тыс. рублей или 67,87 %.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено три  мероприятие:

- Мероприятие 1.005 " Расходы на организацию водоснабжения в сельской местности по софинансированию – местные инициативы"»

- Мероприятие 1.006 « Строительство новых и содержание в надлежащем состоянии колодцев в поселении»

- Мероприятие 1.007 «Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив в поселениях района за счет средств областного бюджета»

На реализацию подпрограммы 3 в 2017 году предусмотрено 656,1 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 445,7 тыс. рублей или 67,9 %.

В рамках подпрограммы 3 в установленный срок выполнено пять основных мероприятий:

| Мероприятия | Предусмотрено | Исполнено | Индекс освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| " Уличное освещение в границах поселения." | 195,9 | 127,9 | 65,2 |
| Развитие и содержание сетей уличного освещения в границах поселения | 91,4 | 69,5 | 76,0 |
| Проведение мероприятий по благоустройству территории поселения". | 140,7 | 135,8 | 96,5 |
| Проведение мероприятий по содержанию мест гражданских захоронений | 60,1 | 59,9 | 99,7 |
| Проведение мероприятий по восстановлению воинских захоронений | 13,0 | 10,2 | 78,5 |
| Вывоз мусора и ТБО от домов частного сектора с дальнейшей утилизацией | 10,0 | 9,9 | 99 |
| Межевание участков, кадастровые работы по землеустройству и землепользованию на территории поселения | 30,0 | 22,5 | 75,0 |
| Расходы по разработке и составлению генеральных планов поселения | 115,0 | 10 | 8,7 |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Рост цен на рынке продаж привел к уменьшению количества заключенных муниципальных контрактов на предоставление услуг по благоустройству.

А также фактором,  повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2017 году является замедление темпов поступления доходов в бюджет поселения  по отношению к запланированному объему поступления доходов

Сведения об  использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2017 году по плану составил 2115,2 тыс. руб., израсходовано  1723,9 тыс. руб. ( 81,5%);

На реализацию подпрограммы 1 на 2017 год средства не предусматривались.

На реализацию подпрограммы 2 в 2017 году предусмотрено  1459,1 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 1278,2 тыс. рублей или 100 %.

На реализацию подпрограммы 3 в 2017 году предусмотрено 656,1 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 445,7 тыс. рублей или 67,9 %.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2017 году было запланировано достижение восьми показателей (индикаторов).

Показатель 1 Доля освещенных улиц, проездов,  дорог поселения равен 65 % .

Показатель 2 Количество установленных новых и содержание существующих фонарей уличного освещения равен 10.

Показатель 3 Удовлетворенность граждан благоустройством территории поселения равен 65 %.

Показатель 4 Доля выполненных мероприятий, направленных на улучшение состояния окружающей среды и повышения уровня экологической культуры  равен 30 %

Показатель 5 Количество куб.м вывезенного и утилизированного мусора равен   40  кб. м.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2017 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Бенецкого сельского поселения Западнодвинского района Тверской области»:

1. Постановлением от 16.02.17  г № 8  ««О внесении изменений в постановление Администрации Бенецкого сельского поселения  Западнодвинского района  от 10.11.2014 г. №61 «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Бенецком сельском поселении Западнодвинского района Тверской области  на 2015-2019 годы (в редакции № 81 от 29.12.2015 г.)»», уточнены бюджетные ассигнования в соответствии с решением Совета  депутатов Бенецкого сельского поселения Западнодвинского района Тверской области  № 32 от  22.12.2016 г.. «О внесении изменений в решение № 2 от 16.02.17 г  . «О бюджете Бенецкого сельского поселения Западнодвинского района Тверской области на 2017 год»»

2. Постановлением от 29.03.17  г № 9-1  «О внесении изменений в постановление Администрации Бенецкого сельского поселения  Западнодвинского района  от 10.11.2014 г. №61 «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Бенецком сельском поселении Западнодвинского района Тверской области  на 2015-2019 годы (в редакции № 81 от 29.12.2015 г.)», уточнены бюджетные ассигнования в соответствии с решением Совета  депутатов Бенецкого сельского поселения Западнодвинского района Тверской области № 4 от 29.07.2017г. «О внесении изменений в решение № 32 от  22.12.2016 г «О бюджете Бенецкого сельского поселения Западнодвинского района Тверской области на 2017 год»»

3. Постановлением от 15.05.17  г № 19  ««О внесении изменений в постановление Администрации Бенецкого сельского поселения  Западнодвинского района  от 10.11.2014 г. №61 «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Бенецком сельском поселении Западнодвинского района Тверской области  на 2015-2019 годы (в редакции № 81 от 29.12.2015 г.)»», уточнены бюджетные ассигнования в соответствии с решением Совета  депутатов Бенецкого сельского поселения Западнодвинского района Тверской области № 7 от 15.05.2017г. «О внесении изменений в решение № 32 от  22.12.2016 г. «О бюджете Бенецкого сельского поселения Западнодвинского района Тверской области на 2017 год»»

4. Постановлением от 05.06.17  г № 23  ««О внесении изменений в постановление Администрации Бенецкого сельского поселения  Западнодвинского района  от 10.11.2014 г. №61 «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Бенецком сельском поселении Западнодвинского района Тверской области  на 2015-2019 годы (в редакции № 81 от 29.12.2015 г.)»», уточнены бюджетные ассигнования в соответствии с решением Совета  депутатов Бенецкого сельского поселения Западнодвинского района Тверской области № 9 от 05.07.2017г. «О внесении изменений в решение № 32 от  22.12.2016 г. «О бюджете Бенецкого сельского поселения Западнодвинского района Тверской области на 2017 год»»

5. Постановлением от 25.07.17  г № 25/2  ««О внесении изменений в постановление Администрации Бенецкого сельского поселения  Западнодвинского района  от 10.11.2014 г. №61 «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Бенецком сельском поселении Западнодвинского района Тверской области  на 2015-2019 годы (в редакции № 81 от 29.12.2015 г.)»»,  уточнены бюджетные ассигнования в соответствии с решением Совета  депутатов Бенецкого сельского поселения Западнодвинского района Тверской области № 11 от 25.07.2017г. «О внесении изменений в решение № 32 от  22.12.2016 г. «О бюджете Бенецкого сельского поселения Западнодвинского района Тверской области на 2017 год»»

6. Постановлением от 18.10.17  г № 42  ««О внесении изменений в постановление Администрации Бенецкого сельского поселения  Западнодвинского района  от 10.11.2014 г. №61 «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Бенецком сельском поселении Западнодвинского района Тверской области  на 2015-2019 годы (в редакции № 81 от 29.12.2015 г.)»», уточнены бюджетные ассигнования в соответствии с решением Совета  депутатов Бенецкого сельского поселения Западнодвинского района Тверской области №  14 от 18.10.2017г. «О внесении изменений в решение № 32 от  22.12.2016 г. «О бюджете Бенецкого сельского поселения Западнодвинского района Тверской области на 2016 год»»

7. Постановлением от 22.11.17  г № 48  «О внесении изменений в постановление Администрации Бенецкого сельского поселения  Западнодвинского района  от 10.11.2014 г. №61 «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Бенецком сельском поселении Западнодвинского района Тверской области  на 2015-2019 годы (в редакции № 81 от 29.12.2015 г.)»», уточнены бюджетные ассигнования в соответствии с решением Совета  депутатов Бенецкого сельского поселения Западнодвинского района Тверской области № 17 от 22.11.2017г. «О внесении изменений в решение № 32 от  22.12.2016 г. «О бюджете Бенецкого сельского поселения Западнодвинского района Тверской области на 2017 год»»

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2017 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.